 آپاچ (ع.م)                                                                                           سيستم اطاق پاياپای الکترونيکی چک


طرح کلی
 سيستم اطاق پاياپای الکترونيکی چک
(اپاچ)
Check Electronic Clearing House System

(CECH)

شهريور ماه 1381

عبدالحميد منصوری
فهرست مطالب
1-
مقدمه
3
2-
مزایای طرح
3
3-
هدف
4
4-
طراحی کلی سيستم
5
4-1-
باجه مستقل CECH در شعبه
6
4-2-
سرویس دهنده مرکزی اطاق پاياپای الکترونیکی چک (CECH)
7
4-3-
سرویس دهنده حساب جاری سراسری دارنده حساب
8
5-
قابليت های تکميلی سيستم CECH
9
6-
مدت و مراحل انجام کار
10
7-
جدول زمانبندی طرح
10
8-
نيروی انسانی
12
9-
شبکه طرح
12
10-
امنیت
12
11-
هزينه طرح
13


1- مقدمه
يکی از سيستمهای مهمی که شعب بانکهای مختلف کشور با آن سر و کار دارند سيستم کلرينگ (پاياپای) چک است . در اين سيستم اشخاص برای وصول چک خود به شعبه ای که در آن حساب جاری دارند مراجعه کرده و چک را به همراه فرمی که در اختيار مسؤل مربوط قرار ميدهند . اينگونه چکها به دو نوع چک ساير شعب همان بانک ( بانک هائی که فاقد حساب جاری فراگير و يا حساب جاری سراسری) و چک ساير بانکها تقسيم ميشوند .در نوع اول چک مربوط به يکی از حسابهای شعبه ديگری از همان بانک است و در نوع دوم چک مربوط به حساب ساير بانکها می باشد . برای وصول کردن چک ساير شعب در پايان هر روز چکها جمع آوری شده و به شعبه وصول کننده عودت داده می شود . چک ساير بانکها نيز توسط مسؤل کلر به مرکزی به نام اطاق پاياپای ارسال ميشوند و مسؤلين کلر بانکها در آنجا چکهای مربوط به بانک خود را جدا کرده و به شعب صاحب حساب جهت تأييد يا عدم تأيـيد ارسال ميدارند .

وصول چکهای کلر ساير بانکها در تهران حداقل 48 ساعت(دو روز کاری) و در شعب شهرستان در بعضی مواقع يک ماه به طول می انجامد .  
با اين مقدمه برای به حداقل رساندن زمان وصول چکهای کلر ساير بانکها طراحی و پياده سازی سيستم اطاق پاياپای الکترونيکی چک (CECH)مطرح شده است که در بخشهای ذيل به جزئيات ايل طرح می پردازيم .

2- مزایای طرح
مزایای طرح اتاق پایاپای الکترونیکی چک (CECH) به شرح ذیل می باشد.

· کاهش مغایرت بین بانکی

· ارائه خدمات سریع به مشتریان
· کنترل و نظارت بر تراکنش های پایاپای چک
· تحقق برنامه 1385 بانک مرکزی 
3- هدف 

طراحی و پياده سازی سيستمی که از طريق آن بتوان عمليات پاياپای چکهای حسابهای جاری سراسری را به صورت مکانيزه و  ON-LINE در شعب هر بانکی که مجهز به سيستم متمرکز است از قبيل بانک ملی (سيبا) ، بانک رفاه کارگران (جاری همراه) ، بانک صادرات (سپهر) و بانک کشاورزی (مهر) انجام داد .

بدين ترتيب بانکهائی که دارای سيستم متمرکز و سرويسهای حسابهای جاری سراسری (Global) هستند ، می توانند چکهای مربوط به اينگونه حسابها را نقد کرده و عمليات پاياپای بانکی را به شکل مکانيزه انجام دهند .
[image: image1.wmf]
4- طراحی کلی سيستم
برای طراحی چنين سيستمی مجهز به سيستم حسابهای جاری سراسری با يک سرويس دهنده مرکزی اطاق پاياپای الکترونيکی چک (CECH) ارتباط برقراری می کنند و مشخصات چک را از اين طريق به سرويس دهنده سراسری صاحب حساب جهت تأئـيد يا عدم تأئـيد پرداخت چک ارسال ميدارند .
شکل زير طرح کلی سيستم را نمايش ميدهد .

در اين شکل سه مؤلفه اصلی داريم که ذيلا به شرح هر کدام می پردازيم .
4-1- باجه مستقل CECH در شعبه

در اين طرح شعبه هائی که بانک مربوطه آنها مجهز به سيستم حساب جاری سراسری هستند باجه مستقلی دارند که عمليات کلرينگ ساير بانکها را انجام ميدهند . اين باجه دارای کامپـيوتری است که به سرويس دهنده حسابهای جاری بانک خود اتصال داشته و علاوه بر آن به يک سرويس دهنده مرکزی اطاق پاياپای الکترونيکی چک (CECH) نيز اتصال دارد و وظيفه آن اين است که از طريق يک واسطه کاربردی گرافيکی اطلاعات مربوط به چک را می پذيرد و پس از ويرايشهای اوليه آنها را در قالب يک پيام به سرويس دهنده CECH ارسال ميدارد اين اطلاعات عموما عبارتند از :

· کد بانک صاحب حساب 
· کد شعبه صاحب حساب 
· شماره سريال چک 
· شماره حساب جاری سراسری 
· نوع چک
· تاريخ چک
· مبلغ چک
· مشخصات باجه
· مشخصات کاربر
·  امضا الکترونیکی کاربر"رمز یکبار مصرف (One Time Password) "
ضمنا باجه مستقل اين اطلاعات را جهت نگهداری سابقه و ارسال پايان روز آن به سرويس دهنده بانک خود در جائی ذخيره می کند .

پس از اينکه باجه CECH اطلاعات  را برای سرويس دهنده مرکزی CECH ارسال داشت منتظر پيام از سرويس دهنده مرکزی CECH می ماند .
پيام بازگشتی يکی از دو حالت زير را داراست .

· مبلغ چک به يکی از دلايل ناشناخته بودن حساب ، ناشناخته بودن سريال چک ، انسداد حساب ، انسداد دسته چک – انسدادبرگ چک و... و کسر موجودی قابل پرداخت نيست . در اين حالت کامپيوترCECH باجه پيام مناسب را بر روی پايانه کاربرد نمايش داده و تراکنش خاتمه می يابد .
· مبلغ چک در صورت تطابق امضاء(ها) و مهر ارسال شده با تصوير امضاء(ها) و مهر روی چک قابل پرداخت است . در اين حالت مسئول باجه CECH در صورت مطابقت داشتن امضاء(ها) و مهر مبلغ چک را پرداخت کرده و پيام مناسب برای کامپيوتر مرکزی CECH می فرستد و پس از بهنگام رسانی اطلاعات محلی خود ه تراکنش خاتمه می دهند .
در صورت عدم تطابق امضاء(ها) و مهر مبلغ چک پرداخت نمی شود و پيامی مبنی بر عدم پرداخت چک به کامپيوتر مرکزی CECH ارسال ميشود . 

4-2- سرویس دهنده مرکزی اطاق پاياپای الکترونیکی چک (CECH) 
اين کامپيوتر در واقع نقش اطاق پاياپای را بازی می کندو وظيفه آن اين است که پيام ارسالی از باجه های مستقل CECH را دريافت کرده و پس از نگهداری سابقه اطلاعات با توجه به کد بانک صاحب حساب آن را عينا برای سرويس دهنده حسابهای جاری سراسری بانک صاحب حساب می فرستد و سپس منتظر دريافت پيام از سرويس مذکور می ماند اين پيام يکی از حالات زير است .

· پيام مبنی بر عدم صحت اطلاعات و دستور عدم پرداخت چک به هر دليل ممکن (ناشناخته بودن حساب ، ناشناخته بودن سريال چک ، انسداد ،ابطال ، راکد بودن حساب يا دسته چک و... کسر موجودی )
در اين حالت سرويس دهنده مرکزی CECH اطلاعات محلی (Log) خود را بهنگام کرده و پيام را عينا به باجه CECH مربوطه ارسال ميدارد و تراکش خاتمه می پذيرد.

· مبلغ چک در صورت تطابق امضاء(ها) و مهر ارسال شده با تصوير امضاء(ها) و مهر روی چک قابل پرداخت است در اين صورت پيام به همراه تصوير امضاء(ها) و مهر (در صورت وجود) به باجه مستقل CECH ارسال شده و کامپيوتر مرکزی CECH در انتظار تأئـيد يا عدم تأئـيد پرداخت چک از طرف باجه مستقل CECH ميشود.
اين پيام نيز يکی از دو حالت زير است .

· مبلغ چک به علت عدم تطابق امضاء(ها) با مهر پرداخت نشد در اين صورت پس از بهنگام رسانی اطلاعات محلی ، پيام به سرويس دهنده حساب جاری سراسری صاحب حساب ارسال شده و تراکنش خاتمه می يابد .
· مبلغ چک پرداخت شد . در اين صورت نيز پس از بهنگام رسانی اطلاعات محلی ، پيام به سرويس دهنده حساب جاری سراسری صاحب حساب ارسال شده و تراکنش خاتمه می يابد .
4-3- سرویس دهنده حساب جاری سراسری دارنده حساب 
 سر.يس دهنده صاحب حساب کامپيوتری است که حسابهای جاری سراسری (Global) هر بانک در آن ذخيره شده است وظيفه آن اين است که اطلاعات رسانی از سرويس دهنده مرکزی CECH را دريافت کرده ابتدا اطلاعات مربوط به چک را به ساختار مشخصی ذخيره می کند و سپس ويرايشهای زير را انجام ميدهد .
· بررسی صحت کد شعبه صاحب حساب
· بررسی صحت شماره حساب و اختصاص داشتن آن به شعبه صاحب حساب 
· بررسی چک و حساب از لحاظ انسداد ، فعال ، ابطال بودن
· بررسی موجودی حساب
پس از بررسی های فوق در صورتيکه مبلغ چک به هر دليلی قابل پرداخت نباشد سرويس دهنده صاحب حساب پس از بهنگام رسانی اطلاعات محلی خود پيام را برای سرويس دهنده مرکزی CECH می فرستد و تراکنش را خاتمه ميدهد .

در صوتيکه مبلغ چک قابل پرداخت باشد تصوير امضاء(ها) و مهر به همراه کد مناسب جهت پرداخت چک در قالب يک پيام به سرويس دهنده مرکزی CECH ارسال شده و سرويس دهنده حساب جاری سراسری صاحب حساب در انتظار دريافت پيام از طرف مرکز CECH می ماند . اين پيام يکی از دو حالت زير را در بر می گيرد.
· عدم پرداخت چک به دليل عدم تطابق امضاء
در اين حالت سرويس دهنده صاحب حساب اطلاعات محلی خود را بهنگام کرده و تراکنش خاتمه می يابد.

· پرداخت چک انجام شد 
در اين حالت مبلغ چک پرداخت شده است و سرويس دهنده صاحب حساب عمليات حسابداری (صدور سند) را انجام ميدهد و پس از بهنگام رسانی اطلاعات محلی به تراکنش خاتمه ميدهد.

5- قابليت های تکميلی سيستم CECH 
با استفاده از چنين بستر سخت افزاری و نرم افزاری قابليت تعميم ساير سرويسهای سراسری نظير واريز نقدی به انواع حسابهای متمرکز ، انتقال بين حسابهای متمرکز ، سرويسهای مربوط به انواع حسابهای پس انداز و کليه فعاليت هائی که قبلا در هر يک از بانکها به شکل مستقل امکان پذير بود ، وجود خواهد داشت .
6- مدت و مراحل انجام کار

برای نيل به سيستم اطاق پاياپای الکترونیکی چک (CECH)CH مراحل و زمانهای زير پيش بينی می گردد.
1) تصويب کليات طرح (جزوه مذکور)




    دو هفته
2) سازمان دهی نيروی انسانی وتشکبل تیم



    يک ماه
3) طراحی تفصيل طرح 






    يک ماه 
4) نمونه سازی و مبدل سازی طرح(Prototype) 


    دو ماه
5) پياده سازی







    سه ماه
6) نصب و راه اندازی در  4 شعبه در دو بانک مجهز به سيستم سراسری     دو ماه
7) تيم عملياتی جهت تغئير موارد مورد نياز جهت اجرای سيستم (بند 6) وظيفه اين تيم تدوين دستورعملها و بخشنامه ها و... می باشد .
7- جدول زمانبندی طرح
زمانبندی مراحل انجام طرح هفت ماه پیش بینی می شود که تفکیک آن  به شرح جدول زیل می باشد.
جدول زمانبندی طرح
	رج
	شرح
	ماه
1
	ماه
2
	ماه 3
	ماه 4
	ماه 5
	ماه 6
	ماه 7

	1
	تصويب کليات طرح
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	سازمان دهي نيروى انساني وتشکبل تيم
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	طراحى تفصيلي طرح
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	نمونه سازى و مدل سازى طرح(Prototype)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	پياده سازى

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	نصب و راه اندازى
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	تيم عمليات تدوين
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8- نيروی انسانی
نيروی انسانی و ترکيب آن جهت انجام طرح به شرح ذيل می باشد . 
مدير پروژه



يک نفر
طراح و آناليست ارشد


سه نفر

طراح و برنامه نويس


سه نفر

کارشناس عالی بانکی


سه نفر

مهندس سيستم



يک نفر

مهندس شبکه



يک نفر

کارمند اداری



دو نفر

9- شبکه طرح
شبکه طرح در این مرحله بر اساس پروتکل TCP/IP در نظر گرفته شده است و در شروع کار از خطوط Dial Up استفاده خواهد شد و بر اساس افزایش حجم تراکنش تبدیل به خطوط انحصاری می شود.
10- امنیت
امنیت انتقال اطلاعات در شبکه اتاق پایاپای الکترونیکی چک بر اساس   SSL    تدوین خواهد شد.

امنیت دسترسی کاربران بر اساس سطوح و گروه کاربران و از فن آوری "رموز يکبار مصرف ( One Time Password )" استفاده خواهد شد.
"رموز یکبار مصرف (One Time Password  )" بصورت پویا توسط Client   تولید می گردند ودارای عمر مفید ثابتی هستند وبرای  Server فقط در طول عمر مفید( بطور مثال 30 ثانیه ) قابل شناسائی و تشخیص  می باشد.
11- هزينه طرح

هزينه انجام و مديريت طرح معادل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ريال و (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)  ؟؟؟؟؟ می باشد . هزينه مذکور فاقد هزينه های سخت افزاری و فضای اداری و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی می باشد . فضای اداری صدور 200 متر مربع مورد نياز می باشد و نوع سخت افزار و تجهيزات در زمان طرح تفصيلی ارائه خواهد شد که تصور بر اين که از خانواده و منطبق بر سخت افزار و نرم افزارهای موجود در سيستم بانکی ايران خواهد بود .
سرويس دهنده مرکزي اطاق پاياپاي الکترونيکي چک (اپاچ)


ُServer of Check Electronic Clearing House (CECH)





سرويس دهنده مرکزى حساب جارى سراسرى بانک الف


ُServer of Global Current Account


 ( Bank A)





سرويس دهنده مرکزى حساب جارى سراسرى بانک آخر


ُServer of Global Current Account


 ( Bank N)





سرويس دهنده مرکزى حساب جارى سراسرى بانک الف


ُServer of Global Current Account


 ( Bank A)





باجه مستقل اپاچ





شعبه آخر بانک الف





باجه مستقل اپاچ





شعبه دو بانک الف





باجه مستقل اپاچ





شعبه يک بانک الف





بانک ملت





بانک پارسيان





بانک کشاورزى





بانک صادرات





بانک رفاه





بانک ملى





اطاق پاياپاي الکترونيکي چک (اپاچ)








PAGE  
Check Electronic Clearing House System(CECS)                                                            A. Mansoori
5

